中期检查阶段性汇报（基于当前实现进度）

一、阶段性成果

1. 完成了从“演示型单文件”到“模块化架构”的重构。

后端已拆分为 audit_engine / rag / llm_client / reporting / storage / parsers 六个服务层，app.py 仅保留路

由编排，便于后续迭代与测试。

2. 核心业务链路已跑通。

已实现并联通：单份审查、批量审查（≤50份）、RAG法规检索、自定义规则管理、系统参数设置、历史记录留痕、报告

预览与导出。

3. 审查报告形态已按实务场景升级。

输出从泛模板改为“审查意见体”结构，支持条款级风险项、依据与建议，且强化了脏输出清洗和JSON鲁棒解析。

4. 报告导出能力已落地。

新增后端导出接口，支持 Word/PDF 生成下载；前端已对接。

5. 前端已升级为PRD导向的6模块界面。

首页、合同审查、规则管理、审查报告、法律知识库、系统设置均已接入对应API，历史记录支持查看、单条删除、清

空。

———

二、当前存在问题

1. 审查准确率与稳定性仍需量化验证。

目前具备可用链路，但尚未形成系统化评测集与中期指标（如核心风险识别率、隐性风险识别率、误判率）的自动评估

闭环。

2. 规则与模型协同仍偏“并联”，需更深融合。

自定义规则已命中展示，但在“冲突消解、优先级、解释一致性”方面还需完善。

3. 部署治理存在复杂性。

曾出现脚本进程与 systemd user service 并存导致版本不一致问题，说明运维规范需进一步统一。

4. 测试体系不完整。

现阶段以冒烟验证为主，缺少覆盖接口、渲染、导出、异常链路的回归测试套件。

———

三、拟采取的研究方法

1. 任务书导向的指标化研究

按开题与任务书目标拆解指标：解析成功率、风险识别准确率、审查耗时、检索相关度、导出成功率，建立周度评测

表。

2. “RAG-提示词-规则”三层对照实验

设计A/B组：

A组仅模型；B组模型+RAG；C组模型+RAG+自定义规则；

比较准确率、可解释性、稳定性，形成优化依据。

3. 误判闭环法

沉淀误判样本库（漏检/错判/依据错误），按类型迭代：检索召回、提示词约束、规则模板，持续复测。

4. 工程可用性方法

引入接口回归测试、日志分级、错误码规范、部署单通道（统一 systemd）与版本核验机制，保证交付稳定。

———

四、可行性分析

1. 技术可行：核心架构与主功能已实现，后续主要是优化与评测，不是从0搭建。

2. 数据可行：已有法规库与历史样本，可扩展构建中期评测集。

3. 工程可行：模块化后改动边界清晰，支持并行推进（算法优化与前后端增强可并行）。

4. 进度可行：按当前基础，进入“精度提升+测试完善+部署规范化”阶段可控，符合中期到结题的推进逻辑。